# Workflow Design Thinking — Phases Understanding & Definition

Sujet : Conception et mise en place d'un système de télésurveillance des évaluations à l'UFR SATIC
Étudiants : Serigne Fallou FAYE & Lamine KOUYATE — L3 D2A, Université Alioune Diop de Bambey
Durée estimée : 3 semaines

Table des matières

Workflow Design Thinking — Phases Understanding & Definition	1

1. PHASE 1 : UNDERSTANDING (Empathie / Compréhension du problème)	3

1.1 Objectif de la phase	3

1.2 Sous-étapes	3

1.3 Actions concrètes à mener	4

1.4 Livrables de la Phase Understanding	9

2. PHASE 2 : DEFINITION (Définition claire du problème)	11

2.1 Objectif de la phase	11

2.2 Méthode de synthèse des données collectées	11

2.3 Livrables de la Phase Definition	15

3. WORKFLOW GLOBAL	16

3.1 Timeline sur 3 semaines	16

3.2 Répartition des tâches	17

3.3 Checklist opérationnelle	17

3.4 Erreurs fréquentes à éviter	18

4. BONUS	19

4.1 Recommandations spécifiques au contexte UFR SATIC	19

4.2 Risques potentiels	19

4.3 Conseils pour valider rapidement les hypothèses	20

Récapitulatif des livrables	20

## 1. PHASE 1 : UNDERSTANDING (Empathie / Compréhension du problème)

### 1.1 Objectif de la phase

Comprendre en profondeur l'écosystème actuel de la surveillance des évaluations à l'UFR SATIC :

- Qui sont les acteurs impliqués (étudiants, enseignants, surveillants, administration, service informatique) ?

- Comment se déroule actuellement la surveillance des examens ?

- Quels sont les problèmes vécus par chaque acteur ?

- Quelles sont les contraintes techniques, humaines et institutionnelles ?

À la fin de cette phase, vous devez avoir une vision claire et documentée du terrain, sans encore proposer de solution.

### 1.2 Sous-étapes

| # | Sous-étape | Durée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recherche documentaire | 2 jours | Fallou |
| 2 | Cartographie des parties prenantes | 1 jour | Lamine |
| 3 | Élaboration des guides d'entretien | 1 jour | Fallou + Lamine |
| 4 | Interviews terrain | 4–5 jours | Fallou + Lamine (en parallèle) |
| 5 | Observation terrain (période d'examens ou simulation) | 1–2 jours | Fallou + Lamine |
| 6 | Enquête quantitative (questionnaire) | 3 jours (diffusion + collecte) | Lamine |
| 7 | Synthèse et création des livrables d'empathie | 2 jours | Fallou + Lamine |

### 1.3 Actions concrètes à mener

#### Étape 1 — Recherche documentaire (Jour 1–2)

Actions :

- Recenser les articles, mémoires et rapports existants sur la télésurveillance d'examens (proctoring) en milieu universitaire, en particulier en Afrique

- Rechercher les solutions techniques existantes : Proctorio, ExamSoft, Safe Exam Browser, solutions open-source (e.g. Open Exam Suite)

- Identifier les réglementations sénégalaises sur la vidéosurveillance et la protection des données (loi 2008-12 sur la protection des données personnelles, CDP – Commission des Données Personnelles)

- Consulter les PV de conseils de département ou d'UFR mentionnant les problèmes de fraude

- Documenter l'infrastructure réseau et matérielle actuelle de l'UFR SATIC (salles informatiques, Wi-Fi, caméras existantes)

Livrables :

- Fiche de synthèse documentaire (2–3 pages max)

- Tableau comparatif de 4–5 solutions de télésurveillance existantes (nom, fonctionnalités, coût, prérequis techniques, compatibilité contexte SATIC)

Outils : Google Scholar, HAL, mémoires en ligne (UCAD, UVS), sites éditeurs (Proctorio, ExamSoft), site CDP Sénégal

#### Étape 2 — Cartographie des parties prenantes (Jour 3)

Actions :

Identifier et classer tous les acteurs concernés par la surveillance des évaluations :

| Catégorie | Acteurs | Rôle dans la surveillance | Niveau d'influence |
| --- | --- | --- | --- |
| Étudiants | L1, L2, L3, Master | Surveillés | Faible (mais utilisateurs finaux) |
| Enseignants | Responsables de modules | Conception sujets, parfois surveillance | Moyen |
| Surveillants | Enseignants ou vacataires | Surveillance directe en salle | Élevé |
| Administration | Chef de département, Directeur UFR, Scolarité | Organisation, décision | Très élevé |
| Service informatique | Techniciens SATIC | Infrastructure, maintenance | Élevé |
| Direction UAD | Rectorat, DCRI | Politique numérique, budgets | Très élevé |

Livrable : Carte des parties prenantes (schéma en cercles concentriques : au centre = utilisateurs directs, en périphérie = décideurs)

Outil : Dessin à la main, Canva, ou draw.io (gratuit)

#### Étape 3 — Élaboration des guides d'entretien (Jour 4)

Préparer 4 guides d'entretien semi-directifs adaptés à chaque profil :

##### Guide A — Étudiants (durée : 15–20 min)

1. Comment se passent les examens pour toi actuellement ? Décris-moi une session type.

2. As-tu déjà été témoin de tentatives de fraude ? Si oui, comment ça s'est passé ?

3. Comment perçois-tu la surveillance actuelle ? (suffisante, excessive, laxiste ?)

4. Que penserais-tu d'un système de caméras dans les salles d'examen ?

5. Quelles seraient tes craintes principales concernant un tel système ?

6. As-tu accès facilement à internet / un smartphone pendant les périodes d'examen ?

7. Selon toi, qu'est-ce qui serait la solution la plus juste pour lutter contre la fraude ?

8. Y a-t-il des examens qui se passent mieux que d'autres ? Pourquoi ?

##### Guide B — Enseignants / Surveillants (durée : 20–25 min)

1. Comment organisez-vous la surveillance de vos examens ?

2. Quelles sont les principales difficultés rencontrées pendant la surveillance ?

3. Quels types de fraude avez-vous observés ? Fréquence estimée ?

4. Comment gérez-vous un cas de fraude flagrant ?

5. Que pensez-vous de l'introduction de la vidéosurveillance dans les salles d'examen ?

6. Quels outils numériques utilisez-vous déjà dans votre enseignement ?

7. Quelles conditions devraient être remplies pour qu'un système de télésurveillance soit acceptable ?

8. Quels sont les examens les plus problématiques (effectifs, matière, format) ?

##### Guide C — Administration / Scolarité (durée : 20–25 min)

1. Comment est organisé le processus de surveillance des évaluations à l'UFR ?

2. Combien de cas de fraude sont officiellement signalés par session ?

3. Quels moyens sont actuellement alloués à la surveillance ?

4. Existe-t-il des projets en cours pour moderniser la surveillance ?

5. Quel budget pourrait être consacré à un système de télésurveillance ?

6. Quels sont les principaux obstacles institutionnels à un tel projet ?

7. Quelle est la politique actuelle de l'université en matière de vidéosurveillance ?

##### Guide D — Service informatique (durée : 15–20 min)

1. Quel est l'état actuel de l'infrastructure réseau de l'UFR SATIC ?

2. Existe-t-il déjà des caméras installées ? Si oui, quel usage ?

3. Quelle est la bande passante internet disponible ?

4. Quels équipements informatiques sont disponibles (serveurs, stockage, postes) ?

5. Quelles contraintes techniques anticipez-vous pour un système de vidéosurveillance ?

6. Quel type de maintenance pourrait être assuré en interne ?

Livrable : 4 guides d'entretien imprimés + formulaire de consentement oral

#### Étape 4 — Interviews terrain (Jours 5–9)

Plan d'interviews :

| Profil | Nombre visé | Responsable | Méthode |
| --- | --- | --- | --- |
| Étudiants | 4-5 | Fallou (5) + Lamine (5) | Entretien individuel, 15–20 min |
| Enseignants | 2-3 | Fallou + Lamine (ensemble) | Entretien individuel, 20 min |
| Surveillants | 2–3 | Fallou + Lamine (ensemble) | Entretien individuel, 20 min |
| Administration | 2–3 | Fallou + Lamine (ensemble) | Entretien formel, 25 min |
| Service info | 1–2 | Fallou + Lamine (ensemble) | Entretien technique, 15 min |

Règles de conduite :

- Toujours demander le consentement oral avant de commencer (enregistré ou noté)

- Enregistrer avec le téléphone (avec accord) ET prendre des notes manuscrites

- Ne pas orienter les réponses : poser des questions ouvertes, relancer avec "pourquoi ?", "pouvez-vous donner un exemple ?"

- Noter les émotions et réactions non verbales (frustration, hésitation, enthousiasme)

- Conclure chaque entretien par : "Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter ?"

Livrable : Fichier de transcription par entretien (résumé structuré, pas nécessairement verbatim)

Outils : Téléphone (dictaphone), carnet de notes, Google Docs pour les transcriptions

#### Étape 5 — Observation terrain (Jours 10–11)

Actions :

Si une session d'examen est en cours ou simulable :

- Observer sans intervenir pendant au moins 2 sessions d'examen différentes

- Utiliser une grille d'observation :

| Critère | Observations |
| --- | --- |
| Disposition de la salle (taille, nombre de places, espacement) |  |
| Nombre de surveillants vs nombre d'étudiants |  |
| Comportement des étudiants (concentration, agitation, échanges) |  |
| Comportement des surveillants (circulation, attention, téléphone) |  |
| Points aveugles de surveillance (coins, fond de salle) |  |
| Présence de matériel interdit (téléphones, oreillettes) |  |
| Infrastructure existante (prises, Wi-Fi, caméras) |  |
| Éclairage et conditions de captation vidéo |  |
| Durée effective de surveillance vs durée prévue |  |

- Photographier (avec autorisation) les salles, le matériel, la disposition

- Chronométrer les temps morts, les incidents

Livrable : 2 rapports d'observation terrain (1 par session observée)

Outils : Grille imprimée, téléphone (photos + chrono), carnet

#### Étape 6 — Enquête quantitative (Jours 8–12, en parallèle des interviews)

Actions :

Créer un questionnaire Google Forms pour toucher un échantillon plus large (50–100 étudiants minimum).

Structure du questionnaire :

Section 1 — Profil (4 questions)

- Filière (D2A, SRT, LPCM, autre)

- Niveau (L1, L2, L3, Master)

- Genre

- Tranche d'âge

Section 2 — Expérience des examens (5 questions)

- "Comment évalues-tu l'organisation actuelle des examens ?" (Échelle 1–5)

- "As-tu déjà été témoin de fraude pendant un examen ?" (Oui / Non / Préfère ne pas répondre)

- "Quel type de fraude as-tu observé ?" (Choix multiples : copie sur voisin, antisèche, téléphone, communication orale, autre)

- "La surveillance actuelle est-elle efficace ?" (Échelle 1–5)

- "Quels examens sont les plus touchés par la fraude ?" (Réponse libre)

Section 3 — Perception de la télésurveillance (5 questions)

- "Serais-tu favorable à l'installation de caméras dans les salles d'examen ?" (Oui / Non / Sous conditions)

- "Quelles seraient tes principales craintes ?" (Choix multiples : vie privée, stress, erreur d'interprétation, stockage des images, autre)

- "Quelles conditions rendraient un tel système acceptable ?" (Réponse libre)

- "Penses-tu qu'un système de télésurveillance réduirait la fraude ?" (Échelle 1–5)

- "Préférerais-tu un autre moyen de lutte contre la fraude ?" (Réponse libre)

Section 4 — Accès technologique (3 questions)

- "As-tu un smartphone avec accès internet ?" (Oui / Non)

- "Comment évalues-tu la qualité du Wi-Fi à l'UFR ?" (Échelle 1–5)

- "Utilises-tu des outils numériques pour tes cours ?" (Oui / Non, lesquels)

Diffusion : Groupes WhatsApp des promotions, affichage QR code, distribution en présentiel

Livrable : Questionnaire en ligne + fichier de réponses exporté (CSV/Excel)

Outil : Google Forms (gratuit, accessible hors ligne pour la création)

### 1.4 Livrables de la Phase Understanding

#### Livrable 1 — Personas (2–3 personas)

Créer des profils fictifs mais réalistes basés sur les données collectées.

Exemple — Persona 1 : Abdoulaye, étudiant L3 D2A

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Nom | Abdoulaye N. |
| Âge | 23 ans |
| Filière | L3 D2A |
| Contexte | Étudiant sérieux, vient de Kaolack, vit en cité universitaire |
| Frustrations | "Je révise pendant des semaines et mon voisin copie tout pendant l'examen sans conséquence" |
| Besoins | Équité dans les évaluations, reconnaissance du mérite |
| Craintes vis-à-vis de la télésurveillance | "Je ne veux pas me sentir comme un suspect" |
| Usage tech | Smartphone Android, utilise WhatsApp et Google, Wi-Fi universitaire intermittent |
| Citation clé | "Si tout le monde est surveillé de la même manière, ça me va" |

Créer aussi : un persona enseignant/surveillant + un persona administration.

#### Livrable 2 — Carte d'empathie (1 par persona principal)

Pour chaque persona, remplir les 4 quadrants :

┌─────────────────────────────────────┐    
    │           CE QU'IL DIT              │    
    │ "La fraude est un vrai problème"    │    
    │ "Les surveillants ne peuvent pas    │    
    │  tout voir"                         │    
    ├──────────────────┬──────────────────┤    
    │  CE QU'IL PENSE  │  CE QU'IL FAIT  │    
    │ "Le système est  │ Révise seul,    │    
    │  injuste pour    │ s'assoit devant │    
    │  ceux qui        │ pour être vu,   │    
    │  travaillent"    │ évite les       │    
    │                  │ voisins suspects│    
    ├──────────────────┴──────────────────┤    
    │          CE QU'IL RESSENT           │    
    │ Frustration, sentiment d'injustice, │    
    │ méfiance envers le système actuel   │    
    └─────────────────────────────────────┘

#### Livrable 3 — Synthèse des insights

Document de 3–5 pages résumant les découvertes clés, organisé ainsi :

1. Insights sur les pratiques actuelles (comment ça se passe vraiment)

2. Insights sur les problèmes (fraude, manque de moyens, désorganisation)

3. Insights sur les perceptions (acceptabilité, craintes, attentes)

4. Insights sur les contraintes (techniques, financières, humaines, éthiques)

5. Surprises et contradictions (ce qu'on ne s'attendait pas à trouver)

## 2. PHASE 2 : DEFINITION (Définition claire du problème)

### 2.1 Objectif de la phase

Transformer les données brutes de la phase Understanding en une formulation claire et exploitable du problème à résoudre. À la fin de cette phase, vous devez pouvoir énoncer précisément :

- Quel problème vous résolvez

- Pour qui

- Pourquoi c'est important

- Quels sont les axes d'innovation prioritaires

### 2.2 Méthode de synthèse des données collectées

#### Étape 1 — Regroupement thématique (Jour 13)

Actions :

1. Imprimer ou recopier sur des post-its (réels ou virtuels) tous les verbatims et observations clés issus des interviews et questionnaires

2. Regrouper par thèmes émergents. Exemples de thèmes probables :

  - Fraude (types, fréquence, perception)

  - Surveillance actuelle (moyens, limites, efficacité)

  - Infrastructure (réseau, matériel, salles)

  - Éthique et vie privée (consentement, stockage, abus)

  - Organisation (planification, effectifs, coordination)

  - Acceptabilité (conditions, résistances, motivations)

3. Pour chaque thème, noter le nombre de mentions et le niveau d'émotion associé

Outil : Post-its physiques sur un mur, ou Miro/FigJam (version gratuite), ou simplement un tableau Google Sheets

Livrable : Diagramme d'affinité (photo du mur de post-its ou capture Miro)

#### Étape 2 — Identification des problèmes clés (Jour 14)

Actions :

À partir du diagramme d'affinité, formuler les 5 à 8 problèmes clés identifiés.

Format de formulation :

[Acteur] rencontre [problème] parce que [cause], ce qui entraîne [conséquence].

Exemples concrets :

1. **Les surveillants** ne peuvent pas couvrir efficacement les grandes salles (100+ étudiants) **parce que** le ratio surveillant/étudiant est trop faible (1 pour 80+), **ce qui entraîne** des zones non surveillées où la fraude prolifère.

2. **Les étudiants honnêtes** ressentent un sentiment d'injustice **parce que** les fraudeurs ne sont que rarement sanctionnés, **ce qui entraîne** une démotivation et une perte de confiance dans le système d'évaluation.

3. **L'administration** ne dispose pas de preuves tangibles de fraude **parce que** la surveillance repose uniquement sur l'observation humaine subjective, **ce qui entraîne** des difficultés à appliquer le règlement disciplinaire.

4. **Le service informatique** ne peut pas déployer de système numérique de surveillance **parce que** l'infrastructure réseau (Wi-Fi, bande passante, serveurs) est insuffisante, **ce qui entraîne** une dépendance totale aux méthodes manuelles.

5. **Les enseignants** craignent que la vidéosurveillance crée un climat de méfiance **parce que** les étudiants associent caméra et intrusion dans la vie privée, **ce qui entraîne** une résistance au changement de la part du corps pédagogique.

Livrable : Liste des problèmes clés formulés (tableau)

#### Étape 3 — Formulation des "How Might We" (Jour 15)

Transformer chaque problème clé en une question d'innovation ouverte au format "How Might We" (Comment pourrions-nous…).

Règles de formulation :

- Ni trop large ("Comment pourrions-nous améliorer l'université ?") → inutile

- Ni trop étroit ("Comment pourrions-nous installer 10 caméras IP dans la salle 204 ?") → pas assez exploratoire

- Le bon niveau : orienté solution sans imposer une solution spécifique

Exemples :

| Problème clé | How Might We |
| --- | --- |
| Ratio surveillant/étudiant insuffisant | Comment pourrions-nous étendre la capacité de surveillance sans multiplier le personnel ? |
| Manque de preuves tangibles de fraude | Comment pourrions-nous documenter objectivement le déroulement des examens ? |
| Craintes liées à la vie privée | Comment pourrions-nous surveiller efficacement tout en respectant la dignité et la vie privée des étudiants ? |
| Infrastructure réseau insuffisante | Comment pourrions-nous concevoir un système de surveillance fonctionnel même avec une connectivité limitée ? |
| Résistance au changement | Comment pourrions-nous impliquer les étudiants et enseignants dans la co-conception du système pour favoriser l'adhésion ? |
| Absence de cadre réglementaire interne | Comment pourrions-nous établir un cadre d'utilisation transparent et éthique de la vidéosurveillance ? |

Livrable : 5–8 questions HMW priorisées

#### Étape 4 — Priorisation des problèmes (Jour 15–16)

Utiliser une matrice Impact × Faisabilité pour prioriser les HMW :

IMPACT ÉLEVÉ    
                 │    
         ┌───────┼───────┐    
         │ ZONE  │ ZONE  │    
         │ À     │ PRIO- │    
         │ PLAN- │ RI-   │    
         │ IFIER │ TAIRE │    
         │       │  ★    │    
    ─────┼───────┼───────┼─────    
    FAISA│       │       │FAISA    
    BILI │ ZONE  │ ZONE  │BILI    
    TÉ   │ À     │ QUICK │TÉ    
    FAIB │ ÉCAR- │ WINS  │ÉLEVÉE    
    LE   │ TER   │       │    
         └───────┼───────┘    
                 │    
            IMPACT FAIBLE

Critères d'évaluation :

| Critère | Indicateurs |
| --- | --- |
| Impact | Nombre d'acteurs concernés, gravité du problème, fréquence |
| Faisabilité technique | Compatible avec l'infrastructure SATIC ? Technologie disponible ? |
| Faisabilité financière | Coût estimé vs budget disponible |
| Acceptabilité sociale | Les utilisateurs seraient-ils prêts à l'adopter ? |
| Faisabilité temporelle | Réalisable dans le cadre du mémoire (quelques mois) ? |

Chaque HMW est notée de 1 à 5 sur chaque critère. Les 2–3 HMW prioritaires deviennent le cœur du projet.

Livrable : Matrice de priorisation remplie + justification des choix

### 2.3 Livrables de la Phase Definition

#### Livrable principal — Problem Statement final

Rédiger LE problem statement consolidé qui guidera tout le reste du mémoire.

Format recommandé :

Les [utilisateurs cibles] de l'UFR SATIC ont besoin d'un moyen de [besoin fonctionnel] parce que [insight clé issu du terrain].

Exemple :

Les acteurs du processus d'évaluation (étudiants, enseignants, administration) de l'UFR SATIC ont besoin d'un système de surveillance des examens fiable, objectif et respectueux de la vie privée, parce que le dispositif actuel, exclusivement humain, est insuffisant face aux effectifs croissants, ne fournit aucune preuve documentée, et génère un sentiment d'injustice chez les étudiants honnêtes.

#### Livrable complémentaire — Axes d'innovation

Lister 3–4 axes d'innovation issus des HMW prioritaires :

1. Axe Vidéosurveillance intelligente : système de caméras avec enregistrement local, consultation a posteriori

2. Axe Optimisation organisationnelle : réaménagement des salles, protocoles de surveillance renforcés

3. Axe Acceptabilité et éthique : charte de télésurveillance, co-construction avec les parties prenantes

4. Axe Résilience technique : architecture fonctionnant en mode dégradé (stockage local si pas de réseau)

## 3. WORKFLOW GLOBAL

### 3.1 Timeline sur 3 semaines

| Jour | Activité | Responsable | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| J1–J2 | Recherche documentaire | Fallou | Fiche de synthèse + tableau comparatif solutions |
| J3 | Cartographie parties prenantes | Lamine | Carte des parties prenantes |
| J4 | Rédaction guides d'entretien | Fallou + Lamine | 4 guides + formulaire consentement |
| J5–J7 | Interviews étudiants + enseignants | Fallou (enseignants) + Lamine (étudiants) | Transcriptions |
| J8–J9 | Interviews admin + service info | Fallou + Lamine ensemble | Transcriptions |
| J8–J12 | Diffusion questionnaire Google Forms | Lamine | Questionnaire + données collectées |
| J10–J11 | Observation terrain (examens) | Fallou + Lamine | 2 rapports d'observation |
| J12 | Création personas + cartes d'empathie | Fallou | 2–3 personas + cartes d'empathie |
| J12 | Synthèse des insights | Lamine | Document de synthèse (3–5 pages) |
| J13 | Regroupement thématique (diagramme d'affinité) | Fallou + Lamine | Diagramme d'affinité |
| J14 | Formulation problèmes clés | Fallou + Lamine | Liste des problèmes clés |
| J15 | Formulation HMW + priorisation | Fallou + Lamine | HMW priorisées + matrice |
| J16 | Rédaction Problem Statement final + axes d'innovation | Fallou + Lamine | Problem Statement + axes |
| J17–J18 | Relecture, mise en forme, validation encadreur | Fallou + Lamine | Dossier complet phases 1 & 2 |

### 3.2 Répartition des tâches

| Domaine | Fallou | Lamine |
| --- | --- | --- |
| Recherche documentaire | Rédaction synthèse | Relecture + compléments |
| Guides d'entretien | Guides B (enseignants) + C (admin) | Guides A (étudiants) + D (service info) |
| Interviews | Enseignants + admin | Étudiants + service info |
| Questionnaire | Relecture | Création + diffusion + analyse |
| Observation terrain | Salle 1 | Salle 2 |
| Personas | Rédaction | Relecture + validation |
| Synthèse insights | Relecture | Rédaction |
| Diagramme d'affinité | Co-construction | Co-construction |
| Problem Statement | Première version | Révision + finalisation |

Principe : chaque livrable a un rédacteur principal et un relecteur. Les étapes de synthèse (J13–J16) sont réalisées ensemble.

### 3.3 Checklist opérationnelle

#### Avant de commencer

- Valider le planning avec l'encadreur

- Obtenir une lettre d'autorisation de recherche du département (si nécessaire pour les interviews administration)

- Préparer le formulaire de consentement pour les interviews

- Créer un dossier Google Drive partagé (Fallou + Lamine + encadreur)

- S'assurer d'avoir : téléphone chargé, carnet, stylos, copies des guides

#### Phase Understanding

- Fiche de synthèse documentaire rédigée

- Tableau comparatif des solutions existantes complété

- Carte des parties prenantes dessinée

- 4 guides d'entretien validés par l'encadreur

- 15–20 interviews réalisées et transcrites

- Questionnaire Google Forms diffusé (objectif : 50+ réponses)

- 2 observations terrain documentées

- 2–3 personas créés

- Cartes d'empathie remplies

- Synthèse des insights rédigée

#### Phase Definition

- Diagramme d'affinité réalisé

- 5–8 problèmes clés formulés

- 5–8 questions HMW rédigées

- Matrice de priorisation remplie

- Problem Statement final validé

- Axes d'innovation définis

- Dossier relu et validé par l'encadreur

### 3.4 Erreurs fréquentes à éviter

| Erreur | Pourquoi c'est un problème | Comment l'éviter |
| --- | --- | --- |
| Proposer des solutions dès la phase Understanding | Vous risquez de résoudre le mauvais problème | Interdisez-vous de parler de "caméras" ou de "système" pendant les 12 premiers jours |
| N'interviewer que des étudiants | Vision partielle du problème | Respecter la diversité des profils dans le plan d'interviews |
| Poser des questions fermées ou orientées | "Tu es pour la vidéosurveillance ?" → biais de confirmation | Utiliser les guides préparés, poser des questions ouvertes |
| Ne pas enregistrer/documenter | Perte de données, insights oubliés | Toujours enregistrer + prendre des notes, transcrire le soir même |
| Questionnaire trop long | Taux d'abandon élevé | Maximum 15–17 questions, durée < 7 minutes |
| Ignorer les aspects éthiques | Rejet du projet par les parties prenantes | Intégrer systématiquement les questions sur la vie privée et le consentement |
| Rédiger le Problem Statement seul dans son coin | Risque de biais individuel | Toujours co-construire et valider avec l'autre étudiant + l'encadreur |
| Négliger l'infrastructure technique | Proposer un système irréalisable | Documenter précisément les capacités réseau/matériel dès J1 |

## 4. BONUS

### 4.1 Recommandations spécifiques au contexte UFR SATIC

- Réseau : Ne pas présupposer une connectivité stable. Prévoir dès maintenant que le système devra fonctionner avec stockage local (carte SD, NVR) et synchronisation différée

- Électricité : Prévoir la question des coupures de courant dans les interviews (onduleurs, autonomie des équipements)

- Effectifs : L'UFR SATIC a des promotions nombreuses. Documentez les effectifs exacts par filière et par niveau — c'est un argument clé pour justifier la télésurveillance

- Culture : Au Sénégal, la notion de "surveillance" peut être perçue comme un manque de confiance. Insistez dans vos interviews sur la dimension équité et protection plutôt que contrôle

- Langue : Si certains entretiens se font en wolof, prévoyez la traduction dans les transcriptions

- Temporalité : Planifiez vos observations terrain pendant une vraie session d'examen — contactez la scolarité pour connaître le calendrier

### 4.2 Risques potentiels

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Refus d'entretien par l'administration | Moyen | Élevé | Obtenir un soutien écrit de l'encadreur ; présenter le projet comme bénéfique pour l'UFR |
| Faible taux de réponse au questionnaire | Moyen | Moyen | Distribuer en présentiel dans les amphis, offrir un résumé des résultats aux participants |
| Pas d'examen observable pendant la période | Élevé | Moyen | Organiser une simulation avec l'accord d'un enseignant ; ou s'appuyer sur les descriptions des interviews |
| Résistance étudiante au concept de vidéosurveillance | Élevé | Moyen | Ne pas imposer — documenter les résistances comme un insight majeur, proposer des alternatives |
| Infrastructure réseau inutilisable | Moyen | Élevé | Prévoir une architecture offline-first dès la conception ; valider avec le service info |
| Manque de temps (sessions d'examen proches) | Moyen | Élevé | Prioriser les interviews les plus critiques (admin, service info) en premier |

### 4.3 Conseils pour valider rapidement les hypothèses

1. Test du couloir : Après 5 interviews, résumez vos 3 principaux insights en une phrase chacun. Allez les présenter informellement à 3 personnes (un étudiant, un enseignant, un membre de l'admin). Si tous acquiescent → vous êtes sur la bonne piste. Si l'un contredit → creusez.

2. La règle du "5 pourquoi" : Pour chaque problème identifié, demandez "pourquoi ?" 5 fois successivement pour atteindre la cause racine. Exemple :

  - Pourquoi y a-t-il de la fraude ? → Parce que les étudiants ne sont pas bien surveillés

  - Pourquoi ne sont-ils pas bien surveillés ? → Parce qu'il n'y a pas assez de surveillants

  - Pourquoi pas assez de surveillants ? → Parce que le budget est limité

  - Pourquoi le budget est limité ? → Parce que la surveillance n'est pas une priorité budgétaire

  - Pourquoi ce n'est pas une priorité ? → Parce qu'il n'y a pas de données chiffrées sur l'ampleur du problème

  - → Insight : le vrai problème est l'absence de données pour justifier un investissement

3. Prototype rapide de questionnaire : Avant de diffuser le Google Forms à 100+ personnes, testez-le auprès de 3–5 étudiants. Chronométrez, notez les questions incomprises, ajustez.

4. Matrice 2×2 express : Dès J10, faites un premier tri rapide de vos insights sur un tableau "Nouveau / Connu" × "Important / Secondaire". Concentrez votre énergie sur le quadrant Nouveau + Important.

5. Validation encadreur régulière : Ne attendez pas J18 pour montrer votre travail. Envoyez un résumé de 10 lignes à votre encadreur à J7 (fin interviews) et J14 (fin synthèse) pour recadrer si nécessaire.

## Récapitulatif des livrables

| # | Livrable | Format | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiche de synthèse documentaire | Google Docs, 2–3 pages | Understanding |
| 2 | Tableau comparatif solutions existantes | Google Sheets | Understanding |
| 3 | Carte des parties prenantes | Schéma (draw.io / papier) | Understanding |
| 4 | 4 guides d'entretien + formulaire consentement | Google Docs, imprimés | Understanding |
| 5 | Transcriptions d'interviews (15–20) | Google Docs | Understanding |
| 6 | Questionnaire Google Forms + données | Google Forms + Sheets | Understanding |
| 7 | 2 rapports d'observation terrain | Google Docs | Understanding |
| 8 | 2–3 personas | Google Docs ou Canva | Understanding |
| 9 | Cartes d'empathie (2–3) | Schéma | Understanding |
| 10 | Synthèse des insights | Google Docs, 3–5 pages | Understanding |
| 11 | Diagramme d'affinité | Photo mur post-its ou Miro | Definition |
| 12 | Liste des problèmes clés (5–8) | Google Docs | Definition |
| 13 | Questions HMW priorisées (5–8) | Google Docs | Definition |
| 14 | Matrice de priorisation | Google Sheets ou schéma | Definition |
| 15 | Problem Statement final | Google Docs, 1 page | Definition |
| 16 | Axes d'innovation (3–4) | Google Docs | Definition |